# 1. BẢNG PHÂN CHIA WBS 3 GIAI ĐOẠN

### Đề tài: “Khảo sát Thực trạng và Xây dựng Kế hoạch Nâng cao Kỹ năng Tự học Công nghệ Thông tin cho Sinh viên Năm nhất”

| Giai đoạn | Mã việc | Công việc cụ thể | Người phụ trách | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Chuẩn bị tư liệu & Khảo sát số liệu | CV1 | Soạn 6 câu hỏi Google Forms và thu thập ý kiến của 25 sinh viên trong lớp | Nam | Ngày 1 |
|  | CV2 | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ tròn/cột minh họa số liệu | Linh | Ngày 2 |
| Giai đoạn 2: Soạn thảo bài báo cáo Word & Thiết kế Slide | CV3 | Viết bài báo cáo Word phần Mở đầu và Nội dung 1 – Kết quả khảo sát | Mai | Ngày 4 |
|  | CV4 | Viết bài báo cáo Word phần Nội dung 2 – Khó khăn và Nội dung 3 – Giải pháp | Tuấn | Ngày 4 |
|  | CV5 | Thiết kế 6 slide đầu: Slide bìa, giới thiệu đề tài và số liệu khảo sát | Nam | Ngày 5 |
|  | CV6 | Thiết kế 6 slide sau: Các giải pháp, đúc kết kinh nghiệm và Q&A | Linh | Ngày 5 |
| Giai đoạn 3: Rà soát nghiệm thu, Thuyết trình thử & Nộp bài | CV7 | Rà soát toàn bộ bài Word theo Checklist DoD | Mai | Ngày 6 |
|  | CV8 | Thuyết trình thử 10 phút và đóng gói nộp bài lên hệ thống trường | Tuấn | Ngày 7 |

### Trình tự thực hiện WBS

- Giai đoạn 1: CV1 → CV2

- Giai đoạn 2: CV3 + CV4 + CV5 + CV6

- Giai đoạn 3: CV7 → CV8

# 2. DANH MỤC TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH DoD

## A. Checklist DoD – Bài báo cáo Word

| STT | Tiêu chuẩn hoàn thành | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trang bìa có đầy đủ tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách thành viên và mã số sinh viên | [ ] |
| 2 | Sử dụng font Times New Roman hoặc Arial, cỡ chữ 13–14 | [ ] |
| 3 | Toàn bộ văn bản sử dụng giãn dòng 1.5 lines và căn chỉnh thống nhất | [ ] |
| 4 | Báo cáo có đủ 8–10 trang nội dung | [ ] |
| 5 | Có ít nhất 2 biểu đồ số liệu khảo sát rõ ràng | [ ] |
| 6 | Kiểm tra và sửa 100% lỗi chính tả tiếng Việt | [ ] |
| 7 | Có mục lục tự động và đánh số các phần rõ ràng | [ ] |
| 8 | Có nguồn tài liệu tham khảo ở cuối báo cáo | [ ] |
| 9 | Nội dung đầy đủ 3 phần: kết quả khảo sát, khó khăn, giải pháp | [ ] |
| 10 | File Word được kiểm tra lần cuối và sẵn sàng nộp | [ ] |

Điều kiện Done: Tất cả các tiêu chuẩn trên đều phải được đánh dấu [✓].

## B. Checklist DoD – Slide PowerPoint

| STT | Tiêu chuẩn hoàn thành | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có đúng 12 slide nội dung chính | [ ] |
| 2 | Các slide được sắp xếp theo bố cục logic, dễ theo dõi | [ ] |
| 3 | Cỡ chữ nội dung từ 24pt trở lên | [ ] |
| 4 | Màu chữ có độ tương phản rõ ràng với nền | [ ] |
| 5 | Có biểu đồ khảo sát trực quan, dễ hiểu | [ ] |
| 6 | Hình ảnh minh họa sắc nét và phù hợp với nội dung | [ ] |
| 7 | Hình ảnh/biểu đồ có chú thích nguồn khi cần | [ ] |
| 8 | Có slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi | [ ] |
| 9 | Có slide Cảm ơn và Q&A | [ ] |
| 10 | Kiểm tra toàn bộ slide, không có lỗi chính tả, font hoặc bố cục | [ ] |

Điều kiện Done: Tất cả các tiêu chuẩn trên đều phải được đánh dấu [✓].

# 3. BẢNG KANBAN 3 CỘT

### Trạng thái hiện tại của nhóm sau 3 ngày

| TO DO – CẦN LÀM | IN PROGRESS – ĐANG LÀM | DONE – ĐÃ XONG |
| --- | --- | --- |
| CV2 – Tổng hợp khảo sát + 3 biểu đồ – Linh | CV1 – Khảo sát 25 sinh viên – Nam | Chưa có |
| CV4 – Viết Nội dung 2 + 3 – Tuấn | CV3 – Viết Mở đầu + Nội dung 1 – Nam |  |
| CV6 – Thiết kế 6 slide sau – Linh | CV5 – Thiết kế 6 slide đầu – Nam |  |
| CV7 – Rà soát Word – Mai |  |  |
| CV8 – Thuyết trình thử + nộp bài – Tuấn |  |  |

### Vấn đề của nhóm

Nam đang giữ 3 việc cùng lúc ở cột In Progress: CV1, CV3 và CV5.

Điều này gây ra tình trạng:

Nam nhận quá nhiều việc → không việc nào hoàn thành → Linh và Mai phải chờ → công việc phía sau bị tắc → toàn bộ tiến độ nhóm bị chậm.

Đây là bẫy ôm việc.

# 4. GIẢI QUYẾT BẪY ÔM VIỆC BẰNG WIP

### Quy tắc WIP đề xuất

Mỗi thành viên chỉ được có tối đa 1 công việc ở trạng thái In Progress. Chỉ sau khi hoàn thành và bàn giao công việc hiện tại mới được nhận việc tiếp theo.

### Điều chỉnh công việc của Nam

- Ban đầu:

CV1 + CV3 + CV5 → IN PROGRESS

- Sau khi áp dụng WIP:

- CV1 → IN PROGRESS

- CV3 → TO DO

- CV5 → TO DO

Nam tập trung hoàn thành CV1 trước. Khi CV1 hoàn thành, Nam chuyển CV1 sang Done, sau đó mới nhận CV5.

### Kanban sau khi áp dụng WIP

| TO DO | IN PROGRESS | DONE |
| --- | --- | --- |
| CV3 – Mai | CV1 – Nam | Các việc đã hoàn thành |
| CV4 – Tuấn | CV2 – Linh |  |
| CV5 – Nam |  |  |
| CV6 – Linh |  |  |
| CV7 – Mai |  |  |
| CV8 – Tuấn |  |  |